Estudo Técnico Preliminar

# INFORMAÇÕES BÁSICAS

# Trata-se de Estudo Técnico Preliminar elaborado em conformidade com o disposto no art. 18, I c/c § 1º da Lei nº 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cenários para contratação de empresa especializada para a execução de obra de reforma e adequação, incluindo, pavimentação, drenagem, acessibilidade e urbanização da área do Parque de Rodeios e reforma do Palco da Praça Monteiro Lobato, contemplando substituição da cobertura frontal, execução de novos pisos, pintura geral, adequação e implantação de acessibilidade.

# As intervenções são necessárias para garantir condições adequadas de uso, segurança e atendimento à população.

# A contratação estará vinculada ao Contrato de Repasse nº 962264/2024/MTUR/CAIXA, firmado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Lobato/PR, destinado à execução de ações relativas ao turismo.

# Os serviços a serem executados terão a autorização da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, seguindo como referência, a ordem disposta no parágrafo primeiro do art.18 da Lei 14.133 de 1º de abril de 2021.

# Neste sentido, o presente documento expõe resultados dos estudos realizados e busca descrever a solução que atenderá à necessidade especificada, caracterizando a primeira etapa da fase de planejamento de eventual contratação que venha a se mostrar adequada e necessária, em conformidade com as normas e princípios que regem a Administração Pública.

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PÚBLICO

# A presente contratação decorre da necessidade de requalificação de dois importantes espaços públicos municipais destinados à realização de eventos culturais, sociais e turísticos: o Parque de Rodeios e o palco da Praça Monteiro Lobato.

# No que se refere ao Parque de Rodeios, verificam-se deficiências na infraestrutura existente, especialmente quanto às condições de pavimentação, drenagem, acessibilidade e organização das áreas de circulação, ocasionando dificuldades de uso, riscos à segurança dos usuários e limitação na realização de eventos de maior porte. A ausência de elementos adequados de acessibilidade também restringe o uso pleno do espaço por pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

# Quanto ao palco da Praça Monteiro Lobato, observa-se a deterioração de componentes construtivos, incluindo pisos, cobertura e acabamentos, além da inexistência ou inadequação de soluções de acessibilidade, comprometendo a funcionalidade do espaço e a segurança dos usuários, bem como a sua utilização para atividades culturais e institucionais.

# Sob a perspectiva do interesse público, a manutenção das condições atuais implica prejuízos à coletividade, tais como:

# Restrição do uso adequado dos espaços públicos

- Redução da capacidade de realização de eventos culturais e turísticos

- Riscos à segurança dos usuários

- Limitação à acessibilidade e inclusão social

  - A intervenção proposta visa solucionar tais problemas por meio da execução de obras de reforma e adequação, contemplando melhorias na infraestrutura, acessibilidade, segurança e funcionalidade dos espaços, alinhando-se às diretrizes de desenvolvimento urbano e ao fortalecimento do turismo local.

  - Destaca-se, ainda, que a contratação está vinculada a recursos oriundos de convênio com a União, por intermédio do Ministério do Turismo, o que reforça a necessidade de execução das intervenções como forma de promover a adequada aplicação dos recursos públicos e o atendimento aos objetivos do programa federal.

  - Dessa forma, a contratação mostra-se necessária e adequada para atender ao interesse público, promovendo a valorização dos espaços públicos, o incentivo às atividades culturais e turísticas e a melhoria da qualidade de vida da população.

3. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL, SEMPRE QUE ELABORADO, DE MODO A INDICAR O SEU ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO

3.1. No momento, a Administração não possui um Plano de Contratações Anual. Entretanto, a contratação está alinhada com os objetivos e metas do órgão. Ainda que não haja um Plano de Contratações Anual, a contratação está em conformidade com os princípios e diretrizes estabelecidos na legislação aplicável e no interesse público. A previsão de recursos financeiros necessários para a realização desta contratação será incluída no orçamento do órgão ou entidade, garantindo a viabilidade financeira da contratação.

# 4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

# A contratação deverá observar os seguintes requisitos técnicos, legais e operacionais, necessários à adequada execução do objeto:

4.1. Requisitos Técnicos

- Execução integral dos serviços conforme projeto arquitetônico e complementares, memoriais descritivos e planilha orçamentaria;

- Utilização de material de qualidade comprovada e conforme especificações técnicas;

- Emprego de mão de obra qualificada e supervisionada por responsável técnico habilitado;

- Observâncias das boas práticas de engenharia e construção civil.

4.2. Requisitos Legais e Normativos

- Atendimento integral à Lei nº 14.133/2021;

- Atendimento às exigências do convênio federal, firmado com a União por intermédio do Ministério do Turismo;

- Cumprimento das normas de segurança do trabalho (NRs do Ministério do Trabalho;

- Responsabilidade técnica devidamente registrada junto ao CREA/CAU (ART/RRT);

- Atendimento à legislação ambiental aplicável.

4.3. Requisitos de Execução

- Execução dos serviços em regime de empreitada por preço global;

- Fornecimento por parte da contratada de materiais, equipamentos, ferramentas, mão de obra, etc.;

- Responsabilidade integral da contratada pela qualidade e execução dos serviços;

- Cumprimento do cronograma físico-financeiro;

- Manutenção do canteiro de obras organizado e seguro.

4.4. Requisitos de Qualidade e Desempenho

- Garantia da durabilidade e desempenho dos serviços executados;

- Correção de falhas e inconformidades identificadas pela fiscalização;

- Atendimento aos padrões de acabamento definidos em projeto;

- Entrega da obra em perfeitas condições de uso.

4.5. Requisitos de Sustentabilidade

- Destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil;

- Adoção de medidas para redução de impactos ambientais (poeira, ruídos, etc.);

- Uso racional de materiais e recursos.

4.6. Requisitos de Medição e Pagamento

- Medições realizadas conforme evolução física da obra;

- Pagamentos vinculados às medições aprovadas pela fiscalização;

- Observância das regras do convênio federal.

4.7. Requisitos de Garantia

- Garantia dos serviços executados conforme legislação vigente;

- Responsabilidade pela correção de vícios e defeitos após a entrega.

5. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADAS DOS DOCUMENTOS QUE LHES DÃO SUPORTE, QUE CONSIDEREM INTERDEPENDÊNCIAS COM OUTRAS CONTRATAÇÕES, DE MODO A POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

As estimativas das quantidades dos serviços foram definidas com base em levantamentos técnicos preliminares das áreas de intervenção, considerando as condições atuais dos locais, as necessidades identificadas e as soluções de engenharia adequadas para atendimento ao interesse público.

5.1. No caso do Parque de Rodeios, as estimativas contemplam serviços relacionados à requalificação das áreas.

5.2. Para o palco da Praça Monteiro Lobato, as estimativas consideram a necessidade de reforma.

5.3. As quantidades estimadas consideram as especificidades de cada intervenção, compreendendo, entre outros serviços:

- Serviços preliminares;

- Demolições e retiradas;

- Drenagem;

- Pisos;

- Paisagismo;

- Cobertura;

- Esquadrias;

- Pintura;

- Serviços Complementares.

5.4. Ressalta-se que os valores e quantitativos serão oportunamente detalhados e refinados nas etapas subsequentes de planejamento da contratação, com base no desenvolvimento dos projetos e demais documentos técnicos.

5.5. Não foram identificadas interdependências relevantes com outras contratações que impactem as estimativas apresentadas.

6. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	                        Responsável

Área Requisitante	                         Responsável

Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos                      Rogério José de Faria

# 7. LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS POSSÍVEIS, E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

# Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as possíveis alternativas disponíveis no mercado para execução das intervenções no Parque de Rodeios e no palco da Praça Monteiro Lobato.

# 7.1. Foram analisadas as seguintes alternativas:

# Alternativa 1 – Execução direta pela Administração Pública

# Consiste na realização dos serviços com equipe própria do Município.

# Limitação de equipe técnica especializada;

# Ausência de equipamentos necessários;

# Maior prazo de execução;

# Maior risco de comprometimento da qualidade.

# Conclusão: Alternativa inviável técnica e operacionalmente.

# Alternativa 2 – Contratação parcelada (múltiplos contratos)

# Consiste na realização de contratações separadas por tipo de serviço (ex.: pavimentação, cobertura, pintura, etc.) ou por local (parque e palco).

# Aumento da complexidade administrativa e de fiscalização;

# Risco de incompatibilidade entre serviços e cronogramas;

# Maior custo indireto;

# Dificuldade de coordenação entre diferentes contratadas.

# Conclusão: Alternativa menos eficiente e economicamente desvantajosa.

# Alternativa 3 – Contratação de empresa especializada para execução integral da obra (solução adotada)

# Consiste na contratação de empresa de engenharia para execução conjunta das intervenções.

# Maior eficiência na execução;

# Integração dos serviços;

# Redução de riscos técnicos e operacionais;

# Melhor controle contratual;

# Conclusão: Alternativa mais adequada sob os aspectos técnico, operacional e econômico.

# 7.2. A solução adotada consiste na contratação de empresa especializada em engenharia para execução das intervenções de forma integrada, em regime de empreitada por preço global.

# A escolha se justifica por garantir a execução coordenada e padronizada dos serviços, possibilita ganhos de escala reduzindo custos indiretos, simplifica a gestão e a fiscalização contratual, reduz os riscos de incompatibilidade entre as etapas da obra, entre outras vantagens. Além disso, a execução conjunta das intervenções, ainda que em locais distintos, mostra-se tecnicamente recomendável, tendo em vista sua natureza complementar no contexto da infraestrutura voltada ao turismo municipal.

# 7.3. Conclui-se que dentro das alternativas analisadas, a contratação de empresa especializada para execução integral do objeto, é a solução mais vantajosa, considerando os aspectos técnicos, operacionais e econômicos, bem como o atendimento ao interesse público.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO, ACOMPANHADA DOS PREÇOS UNITÁRIOS REFERENCIAIS, DOS MEMÓRIAIS DE CÁLCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE, QUE PODERÃO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRAÇÃO OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATÉ A CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO.

# Valor total máximo do serviço concluído, considerando as intervenções previstas para execução dos serviços de reforma e adequação do parque de rodeios e reforma do palco da praça Monteiro Lobato, totalizam um valor de R$ 550.617,29 (Quinhentos e cinquenta mil, seiscentos e dezessete reais e vinte e nove centavos).

# Para a composição dos custos, foram adotados preços unitários referenciais provenientes de bases oficiais, tal como SINAPI.

# Ressalta-se que os valores apresentados possuem caráter estimativo, podendo ser ajustados nas etapas subsequentes do planejamento da contratação, sem prejuízo da solução adotada.

9. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO - ART. 18, § 1°, VII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

9.1. A solução proposta consiste na contratação de empresa especializada para execução de obras de engenharia, visando à reforma e adequação do Parque de Rodeios e à reforma do palco da Praça Monteiro Lobato, por meio de intervenções integradas voltadas à melhoria da infraestrutura, acessibilidade, segurança e funcionalidade dos espaços públicos.

9.2. A execução será realizada em regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e todos os insumos necessários à completa execução dos serviços.

9.3. Intervenção no Parque de Rodeios

A solução contempla a requalificação das áreas externas e de circulação do parque, incluindo:

- Adequação e organização das áreas de acesso e circulação

- Execução de pavimentação em concreto e piso intertravado

- Implantação de rampas acessíveis e piso tátil

- Execução de drenagem superficial

- Instalação de guias, meio-fio e elementos de contenção

- Implantação de paisagismo

- Instalação de corrimãos e guarda-corpos

As intervenções visam proporcionar melhores condições de uso, segurança e acessibilidade, adequando o espaço à realização de eventos de interesse turístico e coletivo.

9.4. Intervenção no Palco da Praça Monteiro Lobato

A solução contempla a reforma do palco existente, incluindo:

- Substituição e adequação da cobertura frontal

- Execução de novos pisos e regularização das superfícies

- Adequação de acabamentos internos e externos

- Instalação e substituição de esquadrias

- Pintura geral da edificação

- Instalação de guarda-corpos e elementos de proteção

- Implantação de solução de acessibilidade, incluindo plataforma elevatória

As intervenções visam restabelecer as condições estruturais e funcionais do espaço, garantindo segurança, acessibilidade e melhor aproveitamento para eventos culturais e institucionais.

9.4. Embora se tratem de intervenções em locais distintos, a solução é concebida de forma integrada considerando a vínculação ao mesmo convênio federa, a otimização da execução contratutal, a obtenção de ganhos de escala e eficiência administrativa e também à complementaridade no contexto de estruturas de eventos e atividades turísticas.

9.5. A solução adotada permitirá a requalificação dos espaços públicos, a ampliação da acessibilidade, a melhoria da segurança e da funcionalidade, o fortalecimento do turismo local e a ampliação da capacidade de realização de eventos.

# 10. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO - ART. 18, § 1°, VIII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

# Nos termos da Lei nº 14.133/2021, foi analisada a viabilidade técnica e econômica do parcelamento do objeto da contratação.

# 10.1. Embora a presente demanda contemple duas intervenções distintas — a reforma e adequação do Parque de Rodeios e a reforma do palco da Praça Monteiro Lobato — opta-se pela não realização do parcelamento, adotando-se a contratação em lote único, tendo em vista que o objeto se mostra mais eficiente quando executado por um único contratado.

# 10.2. Tal opção se justifica especialmente pelo fato de as intervenções estarem vinculadas a um único instrumento de repasse, o que favorece o cumprimento dos prazos, a padronização da execução, a otimização da gestão contratual e a adequada prestação de contas.

# 10.3. Ademais, o parcelamento implicaria aumento da complexidade administrativa e potencial elevação de custos indiretos.

11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS – ART. 18, § 1°, IX, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A contratação tem como objetivo promover a requalificação da infraestrutura de espaços públicos destinados à realização de eventos, com impactos diretos na funcionalidade, segurança, acessibilidade e no fortalecimento do turismo local.

11.1. Parque de Rodeios

Com a execução das intervenções, espera-se:

- Melhoria das condições de circulação interna, com organização dos acessos

- Implantação de infraestrutura adequada de pavimentação e drenagem

- Garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida

- Aumento da segurança dos usuários

- Melhor adequação do espaço para realização de eventos de maior porte.

11.2. Palco da Praça Monteiro Lobato

Com a reforma do espaço, espera-se:

- Recuperação das condições estruturais e funcionais do palco

- Melhoria dos acabamentos e da qualidade dos ambientes

- Implantação de soluções de acessibilidade

- Ampliação da segurança e usabilidade do espaço

- Melhoria das condições para realização de eventos culturais e institucionais.

11.3. De forma integrada a solução proporcionará à requalificação e valorização dos espaços públicos, o fortalecimento do turismo local e incentivo à realização de eventos, melhoria da qualidade dos serviços ofertados a população, a promoção da inclusão social por meio da acessibilidade e maior eficiência na utilização dos recursos públicos.

11.4. Os resultados poderão ser verificados por meio da ampliação de:

- Ampliação do uso dos espaços pela população

- Realização de eventos com maior frequência e melhor estrutura

- Redução de riscos relacionados à segurança dos usuários

- Atendimento às normas de acessibilidade.

# 12. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - ART. 18, § 1°, X, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

# Para a adequada execução do objeto, deverão ser adotadas pela Administração as seguintes providências previamente à celebração do contrato:

# Elaboração e aprovação dos documentos técnicos necessários à contratação, incluindo projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária;

# Verificação da disponibilidade orçamentária e financeira para execução do objeto;

# Adoção das medidas administrativas necessárias à abertura do processo licitatório;

# Definição e designação de servidor(es) responsável(is) pela fiscalização e acompanhamento da execução contratual;

# Disponibilização das áreas onde serão executadas as intervenções, devidamente desobstruídas e aptas ao início dos serviços;

# Verificação da regularidade documental relacionada ao convênio, bem como atendimento às exigências do órgão concedente, por intermédio do Ministério do Turismo;

# Definição de cronograma compatível com os prazos estabelecidos no instrumento de repasse;

# Adoção das providências necessárias para garantir o adequado acompanhamento e prestação de contas dos recursos públicos.

13. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES - ART. 18, § 1°, XI, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

Este objeto por si já atendem a necessidade da contratante, não havendo necessidade de contratações correlatas ou interdependentes para que o objetivo da contratação seja atingido.

14. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS - ART. 18, § 1°, XII, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

14.1. A empresa contratada deverá atender no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, respeitando as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

14.2. A execução da obra de reforma e adequação do Parque de Rodeios e a reforma do palco da Praça Monteiro Lobato poderá gerar impactos ambientais pontuais, temporários e de baixa magnitude, restritos à fase de execução, não sendo caracterizada como atividade potencialmente causadora de significativo impacto ambiental.

14.3. Impactos Ambientais Potenciais

Durante a execução da obra, poderão ocorrer os seguintes impactos ambientais:

- Geração de resíduos da construção civil provenientes de demolições e execuções de serviços;

- Emissão temporária de poeira e partículas decorrentes de serviços de demolição e transporte de materiais;

- Geração de ruídos decorrentes do uso de equipamentos e máquinas;

- Possível interferência temporária na circulação de pessoas nas áreas de intervenção;

- Interferência temporária na paisagem local, em razão da movimentação de materiais, equipamentos e instalação do canteiro de obras.

14.4. Medidas de Mitigação

Para minimizar os impactos ambientais identificados, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

- Destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil, em conformidade com a legislação vigente;

- Controle da emissão de poeira, mediante umedecimento das áreas afetadas quando necessário;

- Restrição do uso de equipamentos ruidosos aos horários permitidos pela legislação municipal, bem como, utilização de equipamentos em boas condições de funcionamento, visando reduzir emissões sonoras;

- Organização e limpeza contínua do canteiro de obras;

- Recuperação das áreas afetadas ao término da obra.

14.5. Diante do exposto, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da execução do objeto são temporários, controláveis e de baixa relevância, podendo ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas propostas.

14.6. A Contratada deverá adotar no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução Conama no 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução Conama no 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolução Conama no 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos impactos ambientais específicos.

15. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO - ART. 18, § 1º, XIII, DA LEI N. 14.133/2021

15.1. Diante das análises realizadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratação pretendida para a reforma e adequação do Parque de Rodeios e reforma do palco da Praça Monteiro Lobato mostra-se tecnicamente viável, adequada e necessária ao atendimento do interesse público.

15.2. Dessa forma, manifesta-se favoravelmente à continuidade do processo administrativo, com a adoção das providências necessárias à realização do procedimento licitatório e posterior contratação.

__________________________________

Lygia Fernanda Lucier

Engenheira Civil – CREA PR 175306/D