MATRIZ DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

A matriz de riscos tem por objetivo identificar, avaliar e alocar os principais riscos associados à execução do contrato de recapeamento asfáltico, definindo a responsabilidade entre a Administração Pública (Contratante) e a empresa executora (Contratada), bem como as medidas de mitigação aplicáveis.

| Risco Identificado | Probabilidade | Impacto | Responsável | Consequências Contratuais | Medidas de Mitigação |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso no início ou na execução dos serviços | Média | Médio | Contratada | Aplicação de penalidades contratuais e possibilidade de rescisão, conforme contrato | Cronograma físico-financeiro e fiscalização contínua |
| Condições climáticas adversas (chuvas intensas) | Média | Médio | Compartilhado | Possibilidade de prorrogação de prazo, sem ônus adicional | Planejamento conforme previsão climática |
| Interferências não identificadas em redes existentes | Baixa | Médio | Contratante | Prorrogação de prazo e eventual reequilíbrio econômico-financeiro | Levantamentos prévios e comunicação intersetorial |
| Variação ordinária de preços dos insumos | Média | Médio | Contratada | Risco assumido pela contratada, sem direito a reequilíbrio | Planejamento de compras e gestão de contratos |
| Execução em desacordo com especificações técnicas | Baixa | Alto | Contratada | Obrigação de refazer os serviços sem ônus e aplicação de sanções | Fiscalização técnica rigorosa |
| Acidentes de trabalho | Baixa | Alto | Contratada | Responsabilização integral e aplicação de penalidades cabíveis | Cumprimento das normas de segurança |
| Interferência excessiva no tráfego urbano | Média | Médio | Contratada | Advertência ou penalidades, conforme gravidade | Execução por trechos e sinalização adequada |
| Destinação inadequada de resíduos | Baixa | Médio | Contratada | Aplicação de sanções administrativas e ambientais | Adoção de boas práticas ambientais |
| Paralisação da obra por inadimplemento contratual | Baixa | Alto | Contratada | Rescisão contratual e aplicação de sanções | Gestão contratual ativa |

Considerações Finais sobre a Matriz de Riscos

Os riscos identificados são compatíveis com a natureza do objeto e considerados gerenciáveis, desde que adotadas as medidas preventivas e mitigadoras previstas, bem como mantida fiscalização técnica adequada durante toda a execução contratual.

LYGIA FERNANDA LUCIER
               Engenheira Civil
                CREA-PR 175306/D